МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОСИНООСТРОВСКОЕ

в городе Москве

Р Е Ш Е Н И Е

13.09.2012                           7/5-МС

О согласовании титульного

списка дворовых территорий

Лосиноостровского района,

запланированных к выполнению

благоустроительных работ в 2013 году

В соответствии с пунктом «з» частью 23 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,  пунктом 1 частью 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом «е» пункта 11 части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Лосиноостровское в городе Москве, муниципальное Собрание решило:

  - Принять к сведению информацию руководителя ГУ «ИС Лосиноостровского района» В.С.Тужикова о согласовании титульного списка дворовых территорий Лосиноостровского района, запланированных к выполнению благоустроительных работ в 2013 году (Приложение №1).

  - Согласовать титульный список дворовых территорий Лосиноостровского района, запланированных к выполнению благоустроительных работ на 2013 год.

  - Контроль за исполнением решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Лосиноостровское в городе Москве Н.А. Симонову.

Руководитель внутригородского

муниципального образования

Лосиноостровское в городе Москве                                          Н.А. Симонова

Приложение № 1

к решению муниципального

Собрания внутригородского

муниципального образования

Лосиноостровское в городе Москве

от 13.09.2012  № 7/5-МС

Информация к заседанию муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лосиноостровское в городе Москве по вопросу «О согласовании титульного списка дворовых территорий Лосиноостровского района, запланированных к выполнению благоустроительных работ в 2013 году»

В районе Лосиноостровский:

дворовые территории – 191 двор, которые  включают  в себя:

газоны – 112 га;

асфальт – 391 795 кв.м.;

- мех. уборка – 112,1 тыс. кВ.м., ручная с применением мотоблоков – 89,3 тыс.кв.м., ручная – 244,7 тыс.кв.м  (ЗИМА), 257,26 тыс кВ м (ЛЕТОМ)., количество дворников – 226 человек

детские площадки – 169 шт.;

газонные ограждения – 49931 пог. м.;

парковочные места – 7390 м/м, с учетом парковок городской территории – 8250м/м;

площадки для пожарной техники – 203 шт.;

контейнерные площадки – 136 шт.;

опоры освещения – 1616 опор, из них 529 расположены на дворовых территориях; следует отметить, что 28.11.2011г. была проведена проверка контролирующими органами на предмет работы опор – замечаний выявлено не было;

доски объявлений – 756 домовых и 40 отдельно стоящие на улицах района.

ЦТП 58, ТП – 71.

На территории района расположены:

3 парка - Парк «Торфянка», Парк Джамгаровский, Парк Бабушкинский, Парк «Таежный».

3 сквера – сквер между улицами Изумрудная и 1-я Напрудная, сквер на Оборонной улице, сквер на Стартовой улице.

1 набережная – набережная реки Яуза, прилегает к Тайнинской улице

Проездов в районе – 12, улиц в районе - 21.

Программа благоустройства 2012 года.

В 2012 году проведены аукционы для выполнения работ по программам:

1. программа «ЖИЛИЩЕ» планируется облагородить 31 дворовую территорию  на сумму 30 112,6 тыс. рублей при средней стоимости двора – 971, 3 тыс. рублей.

В благоустройство  включены следующие виды работ:

– ремонт асфальтовых покрытий 12642 кв.м.,

-  замена борового камня - 2064 пог м.,

-  ремонт газонов - 23611 кв.м.,

-  устройство новых контейнерных площадок в количестве - 13 шт.,

- посадка кустарников – 1250 шт,

- замена МАФ – 140 шт.,

- устройство резинового покрытия –  4030 кв.м.

2. программа «Развитие транспортной системы» включает в себя устройство дополнительных парковочных мест в количестве 230 м/м при средней стоимости 18 800 рублей и при площади на 1 м/м – 16 кв.м.

3. программа «Развитие индустрии и отдыха» - в настоящее время ведутся работы по  устройству Ветеранского дворика по адресу Тайнинская, д. 14, а также устройству 3 зон отдыха и 3 детских площадок.

4. ведутся работы по ремонту подъездов в многоквартирных домах, а именно 113 подъездов в 37 жилых строениях района будут отремонтированы в  2012 году на сумму 13467 тыс. рублей при средней стоимости за 1 подъезд – 119,1 тыс. рублей.

Дополнительно были выделены денежные средства городом для благоустройства дворовых территорий в размере 10 749,60 тысяч рублей.

Выполнены работы на 7 дворовых территориях:

- асфальт – 2 260 кв.м.

- замена бортового камня – 390 пог. м

- устройство новых ограждения газона – 820 пог м.

- ремонт дворовых проездов – 2 020 кв.м.

Кроме того, в каждом дворе проведены работы по устройству пешеходной зоны, посадке кустарников. Проведена замена оснований детских площадок на современно резиновое «МастерФайбер», заменены малые архитектурные формы на детских площадках.

Префектурой были проведены аукционы по дополнительным средствам в размере 25 750, 00 тысяч рублей. Данные средства также использованы для выполнения работ по благоустройству 11 дворовых территорий.

Выполнены работы:

- асфальт – 17 440 кв.м.

- замена борта – 560 пог.м.

- устройство новых ограждений газона – 1 035 пог.м.

Дополнительно в рамках средств будут отремонтированы контейнерные площадки, проведена замена малых архитектурных форм и основание на детских площажках.

Программа благоустройства 2013 года.

Предварительно выделенный лимит на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района  составляет – 16 200, 00 тыс. рублей.

Планируется выполнить работы на 4 дворовых территориях с включением следующих вид работ:

- Изумрудная, д. 46 к. 1,2,3, д. 44, д. 42 – стоимость работ 7557,6 тыс. рублей

Ремонт асфальтового покрытия – 3800 кв.м.

Замена бортового камня – 350 пог. м.

Ремонт газона – 1600 кв.м.

Устройство ограждений – 650 пог. м.

Устройство основания детской площадки – 500 кв.м. для 3 площадок

Замена МАФ – 45 единиц

Реконструкции контейнерных площадок – 2 единицы

Устройство зон отдыха – 83 кв.м.

В части текущего ремонта в данном дворе будут выполнены работы по ремонту газона, ограждений и цветника.

- Ул. Норильская, д. 3 – стоимость работ  2330,87 тысяч рублей

Ремонт асфальтового покрытия – 800 кв.м.

Замена бортового камня – 20 пог.м.

Ремонт газонов – 500 кв.м.

Устройство ограждений – 469 пог. м.

Устройство основания детской площадки – 300 кв.м.

Замена МАФ – 10 единиц

В части текущего ремонта в данном дворе будут выполнены работы по ремонту ограждений и газона.

- Ул. Минусинская, д. 16 – стоимость двора 3519,10 тысяч рублей

Ремонт асфальтового покрытия – 1948 кв.м.

Замена бортового камня – 100 пог.м.

Ремонт газонов – 2000 кв.м.

Устройство ограждений – 355 пог.м.

Устройство основания детской площадки – 145 кв.м.

Замена МАФ – 12 единиц

Реконструкции контейнерных площадок – 1 единицы

В части текущего ремонта в данном дворе будут выполнены работы по ремонту газона, ограждений и цветника.

- Ул. Норильская, д. 5 – стоимость двора 2792 кв.м.

Ремонт асфальтового покрытия – 1800 кв.м.

Замена бортового камня – 20 пог.м.

Ремонт газонов – 500 кв.м.

Устройство ограждений – 230 пог. м.

Устройство основания детской площадки –192 кв.м.

Замена МАФ – 11 единиц

Реконструкции контейнерных площадок – 1 единицы

В части текущего ремонта в данном дворе будут выполнены работы по ремонту ограждений и газона.

Детские площадки обустраиваются с учетом возрастной категории, используются спортивные тренажеры, современное резиновое покрытие. Благоустройство дворовых территорий осуществляется  с учетом пожеланий и интересов жителей района, ведется тесная работа с муниципалитетом района. Огромное влияние уделяется  людям с ограниченными возможностями, а именно  проводятся работы по устройству пандусов, отмечены пешеходные тротуары специальной разметкой, произведены работы по понижению бортового камня.